Projekt informatyzacji hurtowni DXHCET bedzie dotyczyć:
- Budowy sieci komputerowej w budynku magazynu
- Budowy sieci komputerowej w budynku biura hurtowni
- Stworzenia systemów inwentaryzacji oraz systemów kontroli inwentaryzacji
- Stworzenia systemu zarządzania zamówieniami
- Stworzenia systemu zarządzenia fakturami
Celem projektu jest informatyzacja głownego procesu biznesowego hurtowni:
- Złożenie zamówienie u producenta
- Odebranie zamówionego towaru
- Inwentaryzacja towaru
- Otrzymanie zamówienia od klienta
- Wysłanie towaru
- Wystawienie faktury
Korzyści zwiazane z realizacja projektu:
- Ułatwienie zarządzanie inwentaryzacją oraz możliwość automatyzacji zarządzania stanem magazynu
- Ułatwienie w realizacji zamówień i wystawianie faktur
- Ułatwienie w składaniu zamówień u producentóœ
Nakłady zwiazane z realizacja projektu:
Zatrudnienie i wdrożenie administratora sieci
Podstawowymi warunkami oceny projektu sa:
- testy odbioru
- testy wydajności
- testy integracyjne
- testy funkcjonalności
Dodatkowymi korzyściami projektu są:
- Ograniczenie czasu spędzanego podczas odbierania/wysyłania towaru
- Redukcja tymczasowych braków towarów poprzez szybka identyfikacje niskiego stanu w magazynie
Ustalone kamienie milowe:
- Ustalenie wymagań funkcjonalnych i harmonogramu prac nad systemem i siecią.
- Zaakceptowanie przez osobę decyzyjną projektu sieci komputerowej sporządzonego na podstawie otrzymanego od klienta planu budynku i wymagań.
- Zakończenie prac związanych z montażem sieci i urządzeń sieciowych w siedzibie klienta.
- Stworzenie pierwszego prototypu systemu zarządzania i jednocześnie rozpoczęcie testów.
- Zaprezentowanie klientowi w pełni działającego systemu.
Potencjalne problemy i ryzyka przy realizacji projektu:
- Projekt jest obszerny i dotyczy kilku różnych działów przez co wymagana będzie sprawna koordynacja między pracownikami poszczególnych zespołów, a kierownikiem projektu.
- Termin realizacji jest napięty (chociaż udało się wynegocjować 3 miesięczny margines na wypadek gdyby były opóźnienia)
- W przypadku opóźnień związanych z realizacją otrzymamy minimalnie niższe wynagrodzenie.
- Budynek, w którym mieści się hurtownia nie jest nowy, a dokumentacja elektryczna nie zawsze pozwala na dokładne określenie gdzie znajdują się kable. Mogą wystąpić problemy przy montażu sieci.
Dodatkowe informacje potrzebne do realizacji projektu:
- Dokumentacja budynku, plany i rozłożenie instalacji.
- Poznanie specyfiki firmy, jej struktur oraz stanowisk, które piastują poszczególne osoby oraz informacji do jakich zasobów sieciowych/informacyjnych powinny mieć one dostęp.
Decyzja odnośnie rozpoczęcia projektu:
Biorąc pod uwagę wszystkie wymagania projektu, jego specyfikę, termin i budżet oraz możliwości naszej firmy zdecydowaliśmy się podjąć tego projektu i zrealizować informatyzację hurtowni DXHCET w wypracowanych na zasadach kompromisu terminie i warunkach.

Przygotowanie umowy wstępnej:
Dnia 24 lutego 2021r. została przygotowana umowa wstępna, zgodnie z ustaleniami, które zapadły na ostatnim spotkaniu. Zostanie ona przedstawiona osobie decyzyjnej podczas następnego spotkania.