## Sygnatura projektu
Nazwa:	Informatyzacja hurtowni DXHCET
Symbol projektu w SAP:	66642069
PKS:	Jan Smuga
Kierownik Projektu:	Patryk Kaniewski
Status dokumentu:	roboczy
## Zlecenie Przygotowania Projektu
Wnioskodawca	Hurtownia opakowań ekologicznych „DXHCET”
Cele projektu	Zaprojektowanie i implementacja sieci i systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w hurtowni DXHCET dostarczającą ekologiczne opakowania na kosmetyki dla małych biznesów
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu	Informatyzacja nowo powstałej hurtowni
Odniesienia do wszelkich powiązanych dokumentów lub produktów	brak
Zakres (etapy, główne zadania, główne produkty)	Etap identyfikacji problemów / Wywiady z użytkownikami / Analiza pracy innych hurtowni / Etap projektowania / Stworzenie projektu sieci fizycznej / Stworzenie projektu sieci logicznej / Stworzenie projektu systemów / Etap walidacji projektu / Etap implementacji / Instalacja infrastruktury sieciowej / Instalacja systemów komputerowych / Konfiguracja logiczna sieci / Etap weryfikacji / Testy na użytkownikach / Testy odbioru
Ograniczenia (bariery, problemy i ryzyka)	Krótki czas realizacji, ograniczony (liczebnie) zespół projektowy
Powiązania z innymi zadaniami/projektami	Umowy handlowe z producentami / Umowy handlowe z innymi hurtowniami o podobnym charakterze
Oczekiwania jakościowe klienta	realizacja wymagań funkcjonalnych / niezawodny system / otwarty na rozszerzenia, zamknięty na zmiany / przyspieszenie realizacji zamówień
Tolerancje projektu - maksymalne odchylenia od terminów, kosztów, liczby beneficjentów	2 miesiące / 50000zł
Proponowany Przewodniczący Tymczasowego Zespołu Roboczego oraz Lider Projektu	Patryk Kaniewski
Klient(-ci), użytkownik(-cy) i wszystkie inne znane zainteresowane strony	Hurtownia DXHCET: / pracownicy hurtowni / administracja hurtowni / kierownictwo hurtowni / klienci hurtowni: / dostawcy / producenci opakowań / sklepy detaliczne
Uzgodnienia	brak
Kryteria Akceptacji (opis kryteriów)	przygotowany i uzgodnione z użytkownikiem sposoby akceptacji systemów: / testy sieci / testy wydajności / testy integracyjne / testy funkcjonalności
Personel potrzebny do użycia / eksploatacji produktu i stopień jego przygotowania	Pracownicy hurtowni (szkolenia) / Kierownictwo hurtowni (uczestnictwo w modelowaniu funkcjonalności) / Administracja hurtowni (uczestnictwo w modelowaniu funkcjonalności) / Administrator sieci (wdrożenie)
Koszt wytworzenia	Wynagrodzenie zespołu projektowego / Koszty sprzętu teleinformatycznego / Koszty szkolenia personelu / Koszty wdrożenia administratora sieci
Koszty eksploatacji	Wynagrodzenie administratora sieci / Koszty amortyzacji
Nieprzekraczalne terminy	2020-06-03
Podstawowe funkcje	Zdalne przyjmowanie i realizacja zamówień / Ewidencja zasobów hurtowni / Sygnalizacja stanów krytycznych / Komunikacja miedzy działami hurtowni / Wystawianie faktur / Składanie zamówień u producenta / Korekty faktur i zamówień / obsługa finansowo-księgowa / zarządzanie personelem / Logistyczna obsługa dostaw
Uwagi akceptujących / zatwierdzających
Przygotował(a)	Patryk Kaniewski, Wojciech Złomek
Wnioskował(a)	Jan Smuga
Potwierdził(a)	Stanisław Kolicki
Zaakceptował(a)	Tomasz Wilmowski	Data 2021-03-04

## Wersje dokumentu i kluczowe zmiany
Wersja	Data	Kluczowe zmiany	Autor	Nazwa pliku
1.0	2021-02-28	Wersja oryginalna	Patryk Kaniewski, Wojciech Złomek	PZ_01_DXHCET_zlecenie_przygotowania_projektu.odt
1.1	2021-03-04	Uszczegółowienie funkcjonalności	Patryk Kaniewski, Wojciech Złomek	PZ_01_DXHCET_zlecenie_przygotowania_projektu.odt

## Zatwierdzenia
Wersja	Data	Zatwierdzający	Funkcja	Podpis (e-mail)
1.0	2020-02-28	Tomasz Wilmowski	Prezes DXHCET	tomasz@dxcet.eu
1.1	2020-03-04	Tomasz Wilmowski	Prezes DXHCET	tomasz@dxcet.eu