[Przygotowanie wstępnego planu przedsięwzięcia projektowego (ma ono charakter organizacyjno-planistyczny) ma na celu określenie tematu projektu, objaśnienie jego istoty, celu oraz zakresu przedsięwzięcia. Należy wyartykułować najważniejsze aspekty oraz określić zakres projektu Aspekty:
1. interpretacja tematu projektu, czego dotyczy projekt;
2. cele realizacji projektu (zainteresowanych stron – np. zleceniodawcy, wytwórcy);
3. zdefiniowanie zakresu przedmiotowego (rzeczowego) projektu;
4. określenie zakresu funkcjonalnego projektu;
5. wstępna ocena nakładów i korzyści związanych z realizacją projektu;
6. określenie w projekcie „kamieni milowych” (niezbędnych do zrealizowania celu);
7. koncepcja sposobu oceny projektu;
8. wstępna analia i ocena ryzyka związanego z projektem;
9. zebranie dodatkowych informacji dotyczących projektu;
10. podjęcie decyzji o realizacji projektu;
11. przygotowanie umowy wstepnej.
Projekt informatyzacji hurtowni DXHCET bedzie dotyczyć:
- Budowy sieci komputerowej w budynku magazynu
- Budowy sieci komputerowej w budynku biura hurtowni
- Stworzenia systemów inwentaryzacji oraz systemów kontroli inwentaryzacji
- Stworzenia systemu zarządzania zamówieniami
- Stworzenia systemu zarządzenia fakturami
  Celem projektu jest informatyzacja głownego procesu biznesowego hurtowni:
- Złożenie zamówienie u producenta
- Odebranie zamówionego towaru
- Inwentaryzacja towaru
- Otrzymanie zamówienia od klienta
- Wysłanie towaru
- Wystawienie faktury
  Korzyści zwiazane z realizacja projektu:
- Ułatwienie zarządzanie inwentaryzacją oraz możliwość automatyzacji zarządzania stanem magazynu
- Ułatwienie w realizacji zamówień i wystawianie faktur
- Ułatwienie w składaniu zamówień u producentóœ
Nakłady zwiazane z realizacja projektu:
- Zatrudnienie i wdrożenie administratora sieci
  Podstawowymi warunkami oceny projektu sa:
- testy odbioru
- testy wydajności
- testy integracyjne
- testy funkcjonalności
  Dodatkowymi ocenami projektu są:
- Ograniczenie czasu spędzanego podczas odbierania/wysyłania towaru
- Redukcja tymczasowych braków towarów poprzez szybka identyfikacje niskiego stanu w magazynie