## Sygnatura projektu
Nazwa:	Informatyzacji hurtowni DXHCET
Symbol projektu w SAP:	66642069
PKS:	Jaś Fasola
Kierownik Projektu:	Patryk Kaniewski
Status dokumentu:	roboczy
## Zlecenie Przygotowania Projektu
Wnioskodawca	Hurtownia opakowań ekologicznych „DXHCET”
Cele projektu	Zaprojektowanie i implementacja sieci i systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w hurtowni DXHCET dostarczającą ekologiczne opakowania na kosmetyki dla małych biznesów
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu	Informatyzacja nowo powstałej hurtowni
Odniesienia do wszelkich powiązanych dokumentów lub produktów	brak
Zakres (etapy, główne zadania, główne produkty)	Etap identyfikacji problemów / Etap projektowania logicznego / Etap walidacji projektu logicznego / Etap implementacji / Etap weryfikacji
Ograniczenia (bariery, problemy i ryzyka)	Krótki czas realizacji, ograniczony zespół projektowy
Powiązania z innymi zadaniami/projektami	brak
Oczekiwania jakościowe klienta	realizacja wymagań funkcjonalnych / niezawodny system / otwarty na rozszerzenia, zamknięty na zmiany
Tolerancje projektu - maksymalne odchylenia od terminów, kosztów, liczby beneficjentów	3 miesiące / 50000zł
Proponowany Przewodniczący Tymczasowego Zespołu Roboczego oraz Lider Projektu	Patryk Kaniewski
Klient(-ci), użytkownik(-cy) i wszystkie inne znane zainteresowane strony	Hurtownia DXHCET / klienci hurtowni: / dostawcy / producenci opakowań / sklepy detaliczne
Uzgodnienia	brak
Kryteria Akceptacji (opis kryteriów)	testy odbioru / testy wydajności / testy integracyjne / testy funkcjonalności
Personel potrzebny do użycia / eksploatacji produktu i stopień jego przygotowania	Pracownicy hurtowni (szkolenia) / Administrator sieci (wdrożenie)
Koszt wytworzenia	Wynagrodzenie zespołu projektowego / Koszty sprzętu teleinformatycznego / Koszty szkolenia personelu / Koszty wdrożenia administratora sieci
Koszty eksploatacji	Wynagrodzenie administratora sieci / Koszty amortyzacji
Nieprzekraczalne terminy	2020-05-19
Podstawowe funkcje	Wprowadzanie zamówień / Ewidencja zasobów hurtowni / System powiadomień o stanie krytycznym / Komunikacja miedzy działami hurtowni / Wystawianie faktur / Tworzenie zamówień / Korekty faktur i zamówień / {wypisac wszystko specyficznie np. wystawianie faktur}
Uwagi akceptujących / zatwierdzających
Przygotował(a)	Patryk Kaniewski, Wojciech Złomek
Wnioskował(a)	Jaś Fasola
Potwierdził(a)	Jaś Fasola
Zaakceptował(a)	Jaś Fasola	Data 2021-02-28

## Wersje dokumentu i kluczowe zmiany
Wersja	Data	Kluczowe zmiany	Autor	Nazwa pliku
1.0	2021-02-28	Wersja oryginalna	Patryk Kaniewski, Wojciech Złomek

## Zatwierdzenia
Wersja	Data	Zatwierdzający	Funkcja	Podpis (e-mail)
1.0	2020-02-28	Jaś Fasola	Prezes DXHCET	jas.fasola@dxcet.eu