## Sygnatura projektu
Nazwa:	Informatyzacji hurtowni DXHCET
Symbol projektu w SAP:	66642069
PKS:	Jaś Fasola
Kierownik Projektu:	Patryk Kaniewski
Status dokumentu:	roboczy
## Zlecenie Przygotowania Projektu
 [Informacja stworzona poza projektem, określająca wymagania i warunki, która jest wykorzystywana do przygotowania projektu zarządzanego według PRINCE2. Pozycje tabeli to propozycja – dostosuj je do potrzeb swojego projektu].
Wnioskodawca[1]	Hurtownia opakowań ekologicznych „DXHCET”
Cele projektu	Zaprojektowanie i implementacja sieci i systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w hurtowni DXHCET dostarczającą ekologiczne opakowania na kosmetyki dla małych biznesów
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu	Informatyzacja nowo powstałej hurtowni
Odniesienia do wszelkich powiązanych dokumentów lub produktów[2]	brak
Zakres (etapy, główne zadania, główne produkty)	Etap identyfikacji problemów / Etap projektowania logicznego / Etap walidacji projektu logicznego / Etap implementacji / Etap weryfikacji
Ograniczenia (bariery, problemy i ryzyka)	Krótki czas realizacji, ograniczony zespół projektowy
Powiązania z innymi zadaniami/projektami	brak
Oczekiwania jakościowe klienta	realizacja wymagań funkcjonalnych / niezawodny system / otwarty na rozszerzenia, zamknięty na zmiany
Tolerancje projektu - maksymalne odchylenia od terminów, kosztów, liczby beneficjentów	3 miesiące / 50000zł
Proponowany Przewodniczący Tymczasowego Zespołu Roboczego oraz Lider Projektu	Patryk Kaniewski
Klient(-ci), użytkownik(-cy) i wszystkie inne znane zainteresowane strony	Hurtownia DXHCET / klienci hurtowni: / dostawcy / producenci opakowań / sklepy detaliczne
Uzgodnienia	brak
Kryteria Akceptacji (opis kryteriów)	testy odbioru / testy wydajności / testy integracyjne / testy funkcjonalności
Personel potrzebny do użycia / eksploatacji produktu i stopień jego przygotowania	Pracownicy hurtowni (szkolenia) / Administrator sieci (wdrożenie)
Koszt wytworzenia	Wynagrodzenie zespołu projektowego / Koszty sprzętu teleinformatycznego / Koszty szkolenia personelu / Koszty wdrożenia administratora sieci
Koszty eksploatacji	Wynagrodzenie administratora sieci / Koszty amortyzacji
Nieprzekraczalne terminy	2020-05-19
Podstawowe funkcje	Wprowadzanie zamówień / Ewidencja zasobów hurtowni / System powiadomień o stanie krytycznym / Komunikacja miedzy działami hurtowni / Wystawianie faktur / Tworzenie zamówień / Korekty faktur i zamówień / {wypisac wszystko specyficznie np. wystawianie faktur}
Uwagi akceptujących / zatwierdzających
Przygotował(a)	Patryk Kaniewski, Wojciech Złomek
Wnioskował(a)[3]	Jaś Fasola
Potwierdził(a)[4]	Jaś Fasola
Zaakceptował(a)[5]	Jaś Fasola	Data 2021-02-28
[1] Np.: ID | logo | symbol zleceniodawcy lub merytorycznej komórki organizacyjnej.
[2] Np.: Strategia Rozwoju Gminy.
[3] Np. Dyrektor komórki organizacyjnej.
[4] Np. kierujący departamentem.
[5] Np. Burmistrz Miasta .

## Wersje dokumentu i kluczowe zmiany
Wersja	Data	Kluczowe zmiany	Autor	Nazwa pliku
1.0	2021-02-28	Wersja oryginalna	Patryk Kaniewski, Wojciech Złomek

## Zatwierdzenia
Wersja	Data	Zatwierdzający	Funkcja	Podpis (e-mail)
1.0	2020-02-28	Jaś Fasola	Prezes DXHCET	jas.fasola@dxcet.eu